# ClawDesk 擺脫 Lemon Squeezy 後的商業化與跨平台授權路線研究

## 執行摘要

先講結論。

你現在面對的不是單純的「Lemon Squeezy 不讓你上架」，而是商業化路線與分發通路規則不相容。從你 Google Drive 內的 ClawDesk 相關文件看，ClawDesk 的技術設計其實已經相當靠近「自家 entitlement server + 簽章授權證書 + 機器綁定」這條路：UniversalServer 被定義成唯一帳號、付款同步、授權與通知中心；桌面產品授權模型是 Entitlement + Signed License Certificate + Machine Binding；而模擬後端也已經具備 /api/license/activate、/api/license/validate、/api/license/refresh-certificate 等典型授權介面。換句話說，技術面不是從零開始。[1] [2]

但如果你把「路線一」理解成不再依賴任何第三方金流驗證，也不做外部商品頁，直接靠自家或程式內機制處理購買資格與授權，那這條路只能在 Windows / macOS 直下載版 / web 這些自有分發通路上成立；在 iOS App Store 與 Google Play 的主流上架路線下，不成立。Apple 明文規定：若要在 App 內解鎖功能或內容，必須使用 In-App Purchase，且不得用自家 license key、QR code 等機制解鎖；Google Play 也明文規定：在 Play 上架、且在 App 內販售數位商品或服務，必須使用 Google Play Billing。[3]

因此，最務實的答案不是「要不要走路線一」，而是：

你只能走「分通路策略」。
桌面與 web：可走自家 entitlement / 授權簽章 / 裝置綁定。
iOS / Android：若要正式上架並販售數位功能，只能走平台原生購買，再把 Apple / Google 的交易結果映射回你的帳號層 entitlement。[4]

另外，從你 Drive 裡的拒件分析報告看，Lemon Squeezy 這次拒件的核心高機率不是「你賣軟體所以不行」，而是材料可驗證性不足、品牌 / 法定主體 / 支援資訊不一致、公開頁面不完整。Lemon 官方也明確寫明，Software & SaaS 本身是可接受類別，但啟用 live mode 之前必須完成商業問卷與身份驗證，平台也會做 KYC / KYB 風險審核。這代表：就算你放棄 Lemon，Apple / Google / 其他平台照樣會要求你補齊商業與審核必需資訊；你只是把審核壓力從 MoR 轉成你自己扛。 [5] [6]

### 具體可行建議

如果你現在資源有限，而且明確不想再做 Lemon 這種商店審核與 hosted product page 流程，最佳主線不是「全平台純自營」，而是下列收斂版：

| 優先級 | 建議 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 把 ClawDesk 近期商業化範圍收斂到 Windows / macOS 直下載版 + web 帳號中心 | 這是目前唯一能真正落地「自家授權為主」的通路組合，且你現有文件與模擬後端已經為此準備了 entitlement / certificate / machine binding 基礎。[1] |
| 高 | 把 iOS / Android 先定義成免費 companion / viewer / 後續版本，不先承擔 paid unlock | Apple / Google 的 store 規則不允許你用自家 license key 直接解鎖數位功能；若現在硬做，審核風險極高。[3] |
| 高 | 立即實作帳號層 entitlement truth source，而不是以本地 flag 或安裝狀態當真相 | 你的內部準則已經把 entitlement 定義為真相來源，這正是多平台恢復購買的核心。[1] |
| 中 | 短期若真的連 PSP onboarding 都不想碰，就先用「人工付款確認 + 一次性兌換碼 / 後台開權」跑小流量 beta | 這是唯一近乎不碰 payment verification 的低資源方案，但只適合低量銷售，不適合大規模消費市場。此為基於平台規則與你現況的工程化推論。[2] |
| 中 | 把 Apple / Google native purchase adapter 視為第二階段，不要跟桌面自營授權同時開工 | 兩者需要不同交易真相與審核邏輯；一起做會把複雜度拉爆。[7] |
| 中 | 保留 future adapter layer | 你目前模擬後端與整合準則本來就有 provider webhook → entitlement → certificate 這個骨架，適合之後再接 Apple / Google / Steam。[1] |

### 下一步行動清單

第一批要做的，不是新金流，而是先把分發與授權邏輯切乾淨。

- 決策收斂：確認未來 3–6 個月 ClawDesk 的付費版本只做 Windows / macOS direct + web account center，不把 iOS / Android paid unlock 納入首波。

- 建立單一 entitlement 真相源：以 account-level entitlement + signed certificate 為主，不再讓客戶端自己判斷付費狀態。

- 實作最小可賣版本：登入 → 購買資格建立 → 簽發 certificate → 本機驗簽 → 離線 grace → 線上續驗。

- 短期付款先用低摩擦方案：若你真不想碰 PSP onboarding，先採人工匯款 / 手動 invoice / redeem code beta。

- 把 mobile 視為 adapter 問題，不是同一條付款路線：等桌面收入模型成立，再補 Apple / Google native purchase mapping。

- 把 Steam 視為獨立通路，不要當 universal entitlement truth source：Steam 購買本質上是 Steam 內授權，跨店同步要額外設計，否則容易引入套利與支援負擔。Steam 公開結帳揭露也已明確強調買到的是 Steam 平台內的 license。[8]

## Google Drive 盤點

本次先依你的要求，使用已啟用的 google_drive 連接器檢視 ClawDesk 相關檔案。高相關度檔案主要集中在三個群組：

- 我的雲端硬碟 / Studio / ClawDesk / ...

- 我的雲端硬碟 / Studio / ClawDesk-MAC / ...

- 我的雲端硬碟 / AI Tech / ...

這個分布本身就透露一個現實：ClawDesk 目前不是只有單一產品 repo，而是產品實作、artifact、法務草稿、商業化分析文件散落在多個樹狀結構中。這對 release governance 不利，但也代表你其實已經準備了不少可復用資產。[9] [10] [11]

### 找到的高相關檔案清單

| 檔案名稱 | 路徑 | 最後修改時間 | 摘要 | 關鍵內容 | 證據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lemon Squeezy 商店申請遭拒的成因與修復報告.docx | 我的雲端硬碟 / AI Tech / Lemon Squeezy 商店申請遭拒的成因與修復報告.docx | 2026-05-18 10:49 UTC | 專門分析 Lemon 拒件原因與補件策略的內部報告 | 指出高機率問題在於公開可驗證性不足、主體資訊不一致、產品風險描述不夠風控友善，而不是「軟體」類別本身被禁。 | [12] [5] |
| NAVIAWORKS_PRODUCT_INTEGRATION_GUIDELINES.md | 我的雲端硬碟 / Studio / NAVIAWORKS_PRODUCT_INTEGRATION_GUIDELINES.md | 2026-05-16 19:51 UTC | NaviaWorks 產品整合總準則 | 明確定義 UniversalServer 是唯一帳號 / 付款同步 / 授權中心；桌面授權採 Entitlement + Signed License Certificate + Machine Binding；產品權限以後端 entitlement 為真相。 | [13] [1] |
| LEMON_SQUEEZY_SETUP.md | 我的雲端硬碟 / Studio / ClawDesk / artifacts / beta-handoff / docs / LEMON_SQUEEZY_SETUP.md | 2026-05-15 18:13 UTC | ClawDesk 以 Lemon Squeezy 作 direct beta 付款與 license provider 的設定稿 | 文件內容顯示 ClawDesk 曾把 Lemon 視為唯一付款 / license 供應商，且規劃了 product page、support 與 webhook。這是現在你想逃離的舊主線。 | [14] [15] [16] [17] [18] [19] |
| production-release-runbook.md | 我的雲端硬碟 / Studio / ClawDesk-MAC / docs / production-release-runbook.md | 2026-05-16 07:30 UTC | 生產釋出 runbook | 顯示目前正式釋出仍被多個前提卡住，包括 Gateway、Lemon、Keygen、SSO、Apple sign / notarize 等環境設定。 | [20] [21] [22] |
| README.md | 我的雲端硬碟 / Studio / ClawDesk-MAC / backend / README.md | 2026-05-16 07:29 UTC | 授權模擬後端說明 | 後端模擬服務的定位，就是用本地 mock 先驗證未來的授權、帳號、webhook 與診斷流程；這說明你已有相當多 route-one 可復用骨架。 | [23] [24] [25] |
| qa_release_mac.out.log | 我的雲端硬碟 / Studio / ClawDesk-MAC / artifacts / auto-next / qa_release_mac.out.log | 2026-05-15 20:20 UTC | QA / release / backend simulation 綜合驗證輸出 | 顯示 activation、machine binding、webhook 更新 entitlement、tamper fail-closed、legal notices、update eligibility 等流程都已在模擬環境通過。 | [26] [27] [28] [29] |
| INSTALLER_TERMS.md | 我的雲端硬碟 / Studio / ClawDesk-MAC / src-tauri / target / debug / legal / INSTALLER_TERMS.md | 2026-05-14 03:44 UTC | 安裝條款草稿 | 位置在 target/debug/legal，顯示 legal 文件與 build artifact 有混放現象，release hygiene 還沒完全收斂。 | [30] [31] [32] [33] [34] |

### Drive 盤點後的核心判讀

你的車已經有底盤，不是還在畫草圖。

第一，授權骨架已存在。UniversalServer、entitlement API、signed certificate、machine binding、activate / validate / refresh-certificate 流程，這些不是想法，而是你內部準則與模擬後端都已定義的東西。這代表桌面自營授權在工程上是可行的，而且不是從零做。[1]

第二，目前真正未完成的是「商業化最後一哩」不是功能本體。QA log 顯示授權啟用、webhook 更新 entitlement、tamper fail-closed 等模擬檢查已通過；但 production runbook 又同時顯示正式路徑仍被 Gateway、payment provider、簽章 / notarization、SSO 等條件卡住。也就是說，當前阻塞點不是「功能做不出來」，而是「發佈與商業化治理還沒收斂」。[29] [22]

第三，Drive 內已出現 source / artifact / legal draft 混放問題。這不會讓 route one 失敗，但會讓你在簽章、審核、法務同步與支援作業上持續掉效率。這一點，你自己先前的開案治理報告也已經點出是系統性風險。[30] [35]

## 根因與前提釐清

### Lemon 問題的根因不是金流，而是可驗證性與一致性

Drive 內的拒件分析報告已經很直接：Lemon 拒件高機率不是因為你賣的是軟體，而是因為提交材料對風控而言可驗證性太差，包括 product page 還是 draft、demo 證據是本機路徑、品牌 / 個人姓名 / 支援信箱 / 網域主體不一致。Lemon 官方文件也支持這個方向：Software & SaaS 本身屬於可接受商品，但 store activation 前要填商業問卷並完成身份驗證，平台會做 KYC / KYB 風險審查。[5] [6]

所以你現在如果選擇離開 Lemon，你逃掉的是一次商店審核，不是商業化需要的透明度與一致性。因為 Apple App Review 仍要求完整且可用的 metadata、live backend、review account／demo mode 與可聯絡的 support URL；Google Play 也要求對受限制內容提供 review access / login credentials。你不可能同時避開第三方平台，又完全不提供審核與支援必要資訊。[36]

### 你真正缺的不是支付，而是前提定義

如果你的「路線一」假設和本報告不同，下面這些關鍵細節你目前沒有定義清楚：

| 缺少的關鍵細節 | 為什麼重要 |
| --- | --- |
| 你說的「不使用第三方金流驗證」是否包含 Apple IAP / Google Play Billing | 若包含，則 iOS / Android 主流上架販售數位功能幾乎不可行。[3] |
| 你說的「不做外部商品頁面」是不要 hosted checkout，還是連 support / legal / pricing / FAQ 公開頁都不想做 | 後者在 Lemon、Apple review、Google review、chargeback 防線上都不現實。[5] [36] |
| 你是否接受「分平台不同購買真相」 | 不接受的話，你的跨平台目標與 Apple / Google policy 直接衝突。[37] |
| 你是否願意把 mobile 先降格為 companion / reader / restore-only | 若願意，事情立刻簡化很多；若不願意，就要承擔原生 billing 與審核要求。[38] |

### 真正的 strategic mismatch

你的心理模型目前像是在問：

「我可不可以完全不碰第三方商業化流程，但又要跨平台、要恢復購買、要正式上架？」

答案是：

不能同時滿足。

能滿足的只有兩種：

- 桌面 / web 自營授權優先：犧牲 mobile paid unlock。

- mobile store-native + 帳號層 entitlement bridge：接受 Apple / Google 仍是支付真相之一。[39]

## 路線一可行性判斷

### 總判斷

路線一不是「完全不可行」，而是只能局部可行。

如果把路線一定義為：
不再依賴 Lemon Squeezy 這類第三方商店審核 / hosted checkout / hosted product page；改由自家帳號系統、授權伺服器、本機驗簽來處理購買資格與恢復購買。

那麼：

- Windows direct download：可行

- macOS direct download：可行

- web：可行

- iOS App Store：嚴格意義上不可行

- Google Play：嚴格意義上不可行

- Steam：只適合作獨立通路，不適合做 universal entitlement 真相源 [40]

### 平台別風險矩陣

| 平台 / 通路 | 嚴格版路線一 | 風險判斷 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS App Store | 不可行 | 極高 | Apple 明定 App 內解鎖功能必須用 IAP，且不得用自家 mechanisms 如 license keys / QR codes 解鎖。多平台服務可讓用戶存取其他平台買到的內容，但前提是該內容在 App 內也可作為 IAP 提供，或該 App 屬 reader / stand-alone companion 等例外。[41] |
| iOS EU / 日本特定 alternative distribution | 局部可行 | 高 | Apple 指南已提到 EU 與日本的 alternative marketplaces / web distribution / notarization，但這不是全球通用路線，而且仍有 Apple 特定條件。[42] |
| Google Play | 不可行 | 極高 | Play 上架且販售 app 內數位商品 / 訂閱 / cloud software，必須用 Play Billing。可做 consumption-only，也就是 app 不能買，但可登入存取其他地方買到的內容。[43] |
| Android 非 Play sideload / 自家官網 APK | 可行但成本高 | 高 | Google 明言 Android 可從其他 store 或網站分發，不必用 Play Billing；但你自己要承擔安裝摩擦、信任、更新、anti-abuse、客服與法務。[44] |
| Windows 直下載 | 可行 | 中 | 幾乎完全由你自控；真正風險在付款、chargeback、授權濫用、安裝包簽章與支援流程，不在平台政策。你的内部文件也已把桌面授權模型定義清楚。[1] |
| macOS 直下載 | 可行 | 中 | 若不走 Mac App Store，可走自家授權；但仍要處理 Apple 簽章 / notarization、使用者信任與更新機制。你的內部 runbook 已把 Apple sign / notarize 視為正式發佈條件之一。[22] |
| Mac App Store | 大致不可行 | 高 | 一旦進 Mac App Store，Apple Business 條款仍適用，數位 unlock 不會因為是 macOS 就自動豁免。[45] |
| web | 可行 | 中 | 最自由，但你自己是 merchant / support / refund / fraud / tax / privacy 的承擔者。你先前內部研究已把這件事列為 route-one 的主要成本。[2] |
| Steam | 不建議當主線 | 中高 | Steam 更像獨立銷售通路；Steam 交易本質屬 Steam 內授權。若你還想在非 Steam 平台恢復，必須另做 account linking 與 entitlement bridge。公開資訊也顯示 Steam checkout 已明示買到的是 Steam 上的 license。[8] |

### 技術可行性

你自己的檔案已經證明，桌面自營授權技術上完全做得出來。

NAVIAWORKS_PRODUCT_INTEGRATION_GUIDELINES.md 已明確規定桌面授權流程：首次啟用時建立 instanceId / machine fingerprint、呼叫 /api/license/activate 取得 signed certificate；每次啟動先在本機驗簽，再依週期呼叫 /api/license/validate，由後端決定 device limit、replace-oldest、revoke、grace period。這幾乎就是成熟桌面商業軟體的標準骨架。[1]

qa_release_mac.out.log 進一步證明這條骨架在模擬環境下不是空想。它已經驗證了 license activation、machine binding、tamper handling、webhook 更新 entitlement、offline license file validate、production verification report 不含 secrets 等關鍵路徑。也就是說，route one 的「授權層」不是問題；真正麻煩的是支付真相、審核規則與支援負擔。[29]

### 資源需求與時間估算

如果你把目標收斂成桌面直售 + web 帳號中心，並且短期不碰 mobile paid unlock，我的估算是：

| 工作包 | 估時 | 為什麼這樣估 |
| --- | --- | --- |
| entitlement service 正式化 | 5–8 個工作天 | 你已有既定 API 與模型，不是重寫，只是要把 mock / sim 變 production-hardening。[1] |
| certificate issuer + local verifier | 3–5 個工作天 | 內部準則與模擬後端已定義流程。[1] |
| 桌面端登入 / 恢復授權 / 本機快取 UI | 4–7 個工作天 | QA log 已顯示不少授權與帳號流程 smoke 可跑。[29] |
| admin 工具與人工開權 / 兌換碼 | 2–4 個工作天 | 最小版不需要完整 merchant suite。這是工程推估，基於現有 entitlement API 骨架。[1] |
| macOS / Windows release hygiene | 3–6 個工作天 | runbook 已顯示簽章 / notarization / gateway readiness 仍是正式發佈前置。[22] |

合計：大約 2–4 週可以做出一個能賣、能恢復購買、能離線 grace 的桌面版本。
這是建立在不做 mobile paid unlock、不做多 store payment bridge、不做完整 PSP 自動化的前提下。[22] [29]

如果要把 iOS / Android 也一併做到正式 paid unlock 與 restore，則至少再加 4–8 週。因為你要補的是兩套完全不同的 provider adapter、server verification、store review notes、review account、subscription lifecycle handling，不只是 UI。[46]

### 優缺點

| 面向 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 控制度 | 你自己掌握 entitlement 真相、device limit、grace、certificate、revoke。 | 你同時接手 fraud、refund、客服、稅務、帳務與 dispute 管理。[2] |
| 工程一致性 | 桌面 / web 架構可以統一在 UniversalServer 下。[1] | iOS / Android 無法跟桌面完全同構，仍需平台特化。[3] |
| 使用者體驗 | 桌面 direct build 可做很乾淨的 app 內恢復授權。 | 若完全不做 PSP，自然就只能人工付款 / code redeem，消費者摩擦很高。 |
| 審核依賴 | 擺脫 Lemon 的上架核准壓力。 | Apple / Google review 一樣會要求 demo、backend 可用、support/contact / access credentials。[36] |
| 擴張性 | entitlement server 一旦做好，未來可再接 Apple / Google / Steam adapter。 | 一開始若直接瞄準全平台，複雜度會失控。 |

### 成功與失敗案例類型

| 類型 | 結果 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Apple Reader Apps / Multiplatform Services 類型 | 成功模式 | Apple 明確允許某些 reader / multiplatform app 讓使用者 access 先前在別處買到的內容或功能，但條件非常嚴格，不是一般數位 unlock 的萬用豁免。[47] |
| Google Play consumption-only app | 成功模式 | Google 允許 app 本身不賣東西，但使用者登入後存取別處買好的內容；前提是 app 內不能購買。[48] |
| Epic / Fortnite 直連自家付款 | 失敗模式 | Epic 在 iOS / Android 加入 direct payment 後，App 分別被 Apple / Google 移除，這是繞開平台支付機制最典型的失敗範例。[49] |
| ClawDesk 內部模擬後端 | 技術成功前例 | 你自己的 QA 已經證明 activation / entitlement / tamper handling 可跑；說明 route one 在桌面技術上是成立的。[29] |

## 跨平台恢復購買架構

### 建議採用的不是純路線一，而是混合式 entitlement bridge

真正可執行的跨平台策略，是這個：

- Windows / macOS direct / web：自家 entitlement server 為真相，使用 account-level entitlement + signed device certificate。

- iOS：StoreKit 交易為支付真相，App 內恢復時把交易憑證映射回你的帳號 entitlement。

- Android：Google Play purchaseToken 為支付真相，後端驗證後映射回帳號 entitlement。

- 所有平台：最後真正給 app 開功能的，仍然是你自己的 account-level entitlement 與 device certificate。[1] [50]

也就是說，交易真相可以分來源，但功能真相必須單一化。
這才是跨平台恢復購買的正解。

### 流程圖

flowchart TD
    A[使用者啟動 App] --> B{平台}
    B -->|Windows / macOS Direct / Web| C[登入 NaviaWorks / ClawDesk 帳號]
    B -->|iOS| D[StoreKit 交易或 Restore]
    B -->|Android| E[Play Billing 購買或 queryPurchasesAsync]

    C --> F[Entitlement API]
    D --> G[上傳 transaction / server payload]
    E --> H[上傳 purchaseToken / productId]

    G --> I[Apple 驗證與帳號映射]
    H --> J[Google 驗證與帳號映射]

    F --> K[讀取 account-level entitlements]
    I --> K
    J --> K

    K --> L[簽發或刷新 device certificate]
    L --> M[客戶端安全儲存 certificate]
    M --> N{是否離線}
    N -->|是| O[本機驗簽 + 裝置綁定 + 有效期 / grace 檢查]
    N -->|否| P[/api/license/validate + /api/account/entitlements]
    O --> Q[開放 / 降級 / safe-mode]
    P --> Q

### 必要後端元件

| 元件 | 必要性 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Identity service | 必須 | 統一帳號，所有 restore purchase 都要能對回單一 account。 |
| Entitlement service | 必須 | 唯一權限真相來源，記錄 productKey / planKey / source / status / expiresAt / updatesUntil / gracePeriod。[1] |
| License issuer | 必須 | 為 direct desktop 版本簽發短週期或中週期 certificate，支援離線。[1] |
| Store adapter for Apple | 若做 iOS 必須 | 接收 StoreKit / App Store Server API 資料，映射到帳號 entitlement。[51] |
| Store adapter for Google | 若做 Android 必須 | 後端驗證 purchaseToken，acknowledge / consume，處理 RTDN。[52] |
| Device registry | 建議 | 控制 device limit、replace-oldest、撤銷、異常裝置。[1] |
| Event / outbox / audit log | 建議 | 追蹤購買、恢復、退款、撤銷、換機、異常登入。內部準則已經要求支付與通知要走 outbox。[1] |

### 必要前端元件

前端不應該只是一個「輸入 license key」頁，而應該拆成三層：

- 帳號層：登入 / 登出 / session / restore purchase UI

- 交易層：依平台呼叫對應購買 primitive

- 授權層：本機驗簽 / secure storage / offline grace / 降級與 safe-mode UI

這也是你目前架構本來就在靠近的方向。內部準則已經明確建議 Windows 用 DPAPI / Credential Manager、macOS 用 Keychain、Linux 用 Secret Service 類方案保存本機憑證。[1]

### 離線與線上驗證流程

#### 線上驗證

線上路徑的原則很簡單：本機不上權，後端上權。

- iOS：把交易資料送後端，後端再走 Apple 官方 restore / server API 路線確認。

- Android：把 purchaseToken 送後端，由後端驗證並 acknowledge / consume。

- desktop / web：後端直接根據帳號 entitlement 狀態簽發 certificate。[53]

Google 官方安全文件甚至直接寫明：敏感邏輯應盡量移到 backend；購買驗證與 acknowledgement 本身就是 backend 應處理的敏感邏輯。[54]

#### 離線驗證

對 direct desktop 版本，你需要的是離線可用，不是永久離線自治。

建議 certificate payload 至少包含：

- accountId

- productKey

- planKey

- licenseType

- expiresAtUtc

- updatesUntilUtc

- machineBindingHash

- issuedAt

- notBefore

- certificateVersion

- jti

客戶端只持有 public key，本機只做驗簽與 policy 判斷；私鑰永遠只留在伺服器。這正好對齊你內部文件的設計。[1]

建議的離線策略：

| 類型 | 建議離線容忍 |
| --- | --- |
| perpetual + 1 year updates | 30–90 天 |
| subscription | 3–7 天 |
| beta / trial | 1–3 天 |
| high-risk device | 0–1 天 |

這是工程取捨，不是平台硬規定；目的是讓你在體驗與濫用之間有緩衝。

### 同步與資料一致性策略

你如果要做跨平台恢復購買，一致性策略比授權演算法更重要。

建議：

- 以 provider + provider_event_id 做 idempotency key。

- entitlement record 只允許 server-side mutation。

- local app 只有 cache / hint，不能自行升權。

- provider webhook / RTDN / restore query 只要任一成功進入後端，就更新 account-entitlement；客戶端下次登入或 restore 時拿最新狀態。[1] [55]

Google 的 RTDN 文件已經顯示，訂閱與 one-time product 各自有獨立 lifecycle event；Google Play Billing 整合文件也明講，除了前景時 queryPurchasesAsync()，你還應搭配 RTDN，才能在 app 未開啟時也同步後端狀態。[56]

### 反作弊與安全建議

不要把「本地 license file」當作安全方案本身。
真正的安全是多層疊加。

建議最少做到：

- 後端驗證交易，不在 client 直接 grant entitlement。[54]

- Android 加上 Play Integrity API，至少把篡改 app、非 genuine device、模擬器、高風險請求納入風險評分。Google 官方明言這個 API 是為 genuine app / genuine certified device / anti-abuse 而設計。[57]

- 對所有 direct desktop certificate 加 device binding，但不要綁太死；否則客服與換機成本會反噬。

- 加入 replay protection：每張 certificate 有 jti 與 refresh rotation。

- 對異常行為做 safe-mode，而不是直接 hard fail：例如短時間多機切換、tamper flag、系統時間回撥。

- 把退款 / 撤銷 / chargeback 視為 entitlement 事件，而不是客服備忘錄。這一點 Lemon 的退款與 chargeback 文件也側面證明了：交易爭議如果不即時映射到權限，就會讓支援流程失控。[58]

### 使用者體驗流程

恢復購買流程不要做成客服工單。
要做成 app 內標準入口。

建議 UX：

- 使用者安裝 app。

- 首次開啟看到「登入帳號」與「恢復購買」。

- direct desktop/web 用戶：登入後直接同步 entitlement，必要時再換機 / 刷新憑證。

- iOS：點「恢復購買」→ StoreKit restore → 伺服器對帳 → entitlement 同步。

- Android：登入後自動 queryPurchasesAsync()，或由「恢復購買」按鈕觸發；後端驗證後同步 entitlement。[59]

前端應回饋三種明確狀態：

- 已恢復成功

- 找到交易但尚未同步完成

- 沒有找到可恢復的購買

中間狀態不能模糊，否則客服量會爆。

## 方案比較與實作順序

### 方案比較表

| 方案 | 安全性 | 開發成本 | 用戶摩擦 | 跨平台難度 | 可恢復性 | 評語 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地憑證 only | 低 | 低 | 低 | 中 | 低 | 最快，但被複製、改檔、換機後難處理；只適合臨時 beta。 |
| 雲端授權伺服器 + signed certificate | 高 | 中 | 低 | 低中 | 高 | 最適合你目前的桌面 / web 主線；也最對齊你的既有架構。[1] |
| 強設備綁定 | 高 | 中 | 中高 | 中 | 中 | 安全性上升，但客服與換機摩擦也上升。 |
| 一次性兌換碼 | 中 | 低中 | 中 | 低 | 高 | 很適合「暫時不碰複雜 PSP」的低量銷售。 |
| 人工付款確認 + 後台開權 | 中低 | 低 | 高 | 低 | 中高 | 最低 upfront 成本，但幾乎不可擴張。 |
| Apple / Google 原生購買橋接 | 高 | 高 | 低 | 高 | 高 | mobile 正規解，但不是你現在最省資源的解。[60] |
| Steam account ownership + account linking | 中 | 中高 | 中 | 高 | 中 | 可做，但不建議當目前主線；Steam 應被視為獨立通路。[8] |

### 我的建議排序

#### 最適合你現在的方案

桌面直售主線：雲端授權伺服器 + signed certificate + 帳號層 entitlement + 必要時一次性兌換碼。

原因很直接：

- 技術上你已經有骨架。[1]

- 你可以完全繞開 Lemon 的 store approval 與 hosted product listing 流程。

- 你不用一開始就承擔 Apple / Google 的 native billing 複雜度。

- 你可以把最麻煩的東西延到第二階段，而不是首發就自己把專案複雜度炸掉。[2]

#### 不建議你現在做的方案

全平台同時做到「無第三方驗證、無外部商品頁、程式內恢復購買、正式上架」。

這不是 hard mode。
這是需求本身互相衝突。

### 實作優先順序與估時

| 階段 | 內容 | 估時 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | account service / entitlement truth source / signed certificate / desktop restore flow | 2–4 週 | 可賣的 Windows / macOS direct build |
| 第二階段 | admin panel / revoke / device management / redeem code / audit log | 1–2 週 | 可維運的 beta 商業化版本 |
| 第三階段 | Apple adapter | 2–4 週 | iOS restore / purchase mapping |
| 第四階段 | Google adapter + RTDN + Play Integrity | 2–4 週 | Android restore / anti-abuse |
| 第五階段 | Steam / Microsoft Store adapter 視需求 | 1–3 週 | 獨立通路 support |

這些估時是基於你現有 drive 文件顯示的成熟度做的推估，不是空中估算。你不是從零做 licensing；你是在把 mock / guideline 變正式版。[1] [29]

### 可能遇到的審核阻礙與緩解措施

| 平台 | 可能阻礙 | 緩解 |
| --- | --- | --- |
| Apple App Review | 自家 license key / unlock 流程被視為繞過 IAP | App Store build 不做 direct unlock；若是 multiplatform / reader / companion，明確落在 3.1.3 合法範圍內。[45] |
| Apple App Review | Review 無法登入、後端沒開、URL / metadata 不完整 | 提供 demo account 或 full-featured demo mode，確保 backend live，Support URL 可用。[42] |
| Google Play Review | 受限制功能無法 review | 提供 login credentials / App Access 資訊。[44] |
| Google Play Review | 數位功能未用 Play Billing | App 內不賣就只做 consumption-only；要賣就老實用 Play Billing。[43] |
| Lemon / 其他 MoR | 主體、頁面、產品描述不一致 | 若未來再戰 MoR，先統一品牌 / 法定主體 / 支援 / legal 頁面。[5] |

## 外部來源摘錄要點

你要求若引用外部來源，要註明來源連結與摘錄要點。以下以「來源名稱 + 摘錄重點」整理；引文連結請直接點擊 citations。

| 來源 | 摘錄要點 | 對本案的含義 |
| --- | --- | --- |
| Lemon Squeezy Prohibited Products | Software & SaaS 屬可接受商品；services、spyware/parental control、marketplace 等屬禁售。 [61] | 你的問題不是「賣軟體」本身，而是審核可驗證性與風控判讀。 |
| Lemon Squeezy Activate Your Store | Live mode 啟用要做商業問卷與身份驗證；平台是 merchant of record，會做 KYC / KYB 審核。 [62] | 放棄 Lemon 代表你放棄 MoR 幫你扛的稅務 / fraud / eligibility。 |
| Lemon Squeezy Verify Your Identity | 新 merchant 要提交 personal info 與政府證件；也可能要求 re-verification。 [63] | 你不想再做這種驗證，是可以理解，但不是沒有代價。 |
| Lemon Squeezy Refunds and Chargebacks | Lemon 允許賣家自訂退款政策，但保留 60 天內主動退款以防 chargeback 的權利。 [58] | 自營後，退款與爭議控制會回到你自己身上。 |
| Apple App Review Guidelines | 3.1.1 明示 App 內解鎖功能必須用 IAP，不得用自家 license key 等機制；3.1.3 才是少數例外。 [45] | iOS 主流上架路線下，嚴格版 route one 不成立。 |
| Google Play Payments policy | Play distributed app 內販售數位商品 / 訂閱 / cloud software 必須用 Play Billing；但 consumption-only app 可登入存取別處買的內容。 [43] | Android 也無法完全照你的直覺做，但可做 restore-only / companion。 |
| Google Play Billing Security | 敏感邏輯與 purchase verification 應移到 backend；purchaseToken 應做唯一性驗證與 server-side acknowledge / consume。 [54] | 你的 entitlement server 不是可選，是必要。 |
| Google Play Billing Integrate + RTDN | queryPurchasesAsync() 應在 app 啟動 / foreground 時調用；RTDN 用於 backend 持續同步 one-time / subscription lifecycle。 [64] | 恢復購買不能只靠按鈕，還要做背景一致性同步。 |
| Google Play Integrity API | 可檢查 genuine app / Google Play install / certified device / tampered app / risky device。 [57] | Android anti-abuse 的最低配應納入。 |
| Steam 公開 checkout 揭露 | Steam 結帳已明示購買的是 Steam 上的 license。 [8] | Steam 適合當獨立通路，不適合直接當 universal cross-platform entitlement 真相。 |

## 開放問題與限制

有幾點需要誠實標註。

第一，Steamworks 官方技術文件在本次 session 中沒有被順利抓到，所以報告只引用了 Steam 公開 checkout license 訊息，沒有對 Steam 的 SDK / ownership API 做更深的官方逐條引述。這不影響本報告的核心結論，因為你的主決策其實卡在 Apple / Google 與 desktop direct，不在 Steam。

第二，Apple 某些技術文件頁面是動態文檔格式，本次能穩定抓到的是 App Review Guidelines 與文件標題頁，因此 Apple 技術層 restore 實作部分，我採取的是保守結論：StoreKit restore + server-side API 是官方主路徑，但未在這份報告中逐段展開技術 API 細節。

第三，如果你真正的意思是「連 PSP 都不要，只接受完全自家收單」，那這份報告的建議還要再更激進收斂：你就只能做人工付款 / 匯款 / redeem code / B2B invoice 這種路線，因為一般消費者信用卡收款本質上就是金融網路與收單機構問題，不存在「純自家金流」的低成本版本。

第四，你若之後又想回頭上 Lemon 或其他 MoR，本報告不是說不能，而是說那時候應該把它當作「第二條商業管道」，不是當現在唯一生路。你目前最缺的不是再做一次商店申訴，而是先把自己的 entitlement 與分發策略收斂。

最後給一個非常直白的判斷：

你現在最不應該做的事，是一邊討厭 Lemon 的審核與頁面流程，一邊又硬要在 iOS / Android 上維持「自家授權解鎖」的幻想。
那不是省事。那是同時踩中 Apple 與 Google 的紅線。

最可執行的主線，是桌面 / web 先自營授權，mobile 先不做 paid unlock；等桌面主線跑起來，再接 native purchase adapter。
這條路最符合你目前的資源、你 Drive 內已存在的骨架，以及各平台當前規則。

[1] NAVIAWORKS_PRODUCT_INTEGRATION_GUIDELINES.md

https://drive.google.com/file/d/1swP4GKrfvaM3J7bo068-esbCJqR0anHo

[11] AI Tech

https://drive.google.com/drive/folders/1yM8hTTBRpOaq4ylaxN50UN-GJd3E_pYX

[3] [4] [7] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [45] [46] [47] [60] https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

[5] Lemon Squeezy 商店申請遭拒的成因與修復報告.docx

https://drive.google.com/file/d/1qOrVEfdezqziw5Ph-bSkb00HIIiuGo9-

[6] [61] https://docs.lemonsqueezy.com/help/getting-started/prohibited-products

https://docs.lemonsqueezy.com/help/getting-started/prohibited-products

[8] https://www.theverge.com/2024/10/11/24267864/steam-buy-purchase-license-digital-storefront

https://www.theverge.com/2024/10/11/24267864/steam-buy-purchase-license-digital-storefront

[18] ClawDesk

https://drive.google.com/drive/folders/1V0yfccA6Alrx4TXkioiwiGInF7kDWNyh

[25] ClawDesk-MAC

https://drive.google.com/drive/folders/16wH9zBNZHKZvOl5wWm33Xs7cmx9EQ5S4

[12] Lemon Squeezy 商店申請遭拒的成因與修復報告.docx

https://docs.google.com/document/d/1qOrVEfdezqziw5Ph-bSkb00HIIiuGo9-/edit?usp=drivesdk&ouid=113325575771220390714&rtpof=true&sd=true

[13] NAVIAWORKS_PRODUCT_INTEGRATION_GUIDELINES.md

https://drive.google.com/file/d/1swP4GKrfvaM3J7bo068-esbCJqR0anHo/view?usp=drivesdk

[14] LEMON_SQUEEZY_SETUP.md

https://drive.google.com/file/d/1hIaAl3g0y2pbSVQ8e5u_WZ0uYktOnmg_/view?usp=drivesdk

[15] docs

https://drive.google.com/drive/folders/1cfM8YS57zTIBO54h4hwQVyxaQLrvyVqZ

[16] beta-handoff

https://drive.google.com/drive/folders/1tMRtQ0ghpr5jXJzbioINiC58dUZ0ctFs

[17] artifacts

https://drive.google.com/drive/folders/1J_Fq_79vCDGXCEf5ullqxfV3CtlTIsH_

[19] LEMON_SQUEEZY_SETUP.md

https://drive.google.com/file/d/1hIaAl3g0y2pbSVQ8e5u_WZ0uYktOnmg_

[20] production-release-runbook.md

https://drive.google.com/file/d/1tF95Fs3c18AZdqDTGzdovc2FPj9wSawD/view?usp=drivesdk

[21] docs

https://drive.google.com/drive/folders/1M6zjY16bpWGPRgUX-DGWlF1U_35_1CzF

[22] production-release-runbook.md

https://drive.google.com/file/d/1tF95Fs3c18AZdqDTGzdovc2FPj9wSawD

[23] README.md

https://drive.google.com/file/d/12HjVCVc_vxksqAm85nZMNna09StzDBt5/view?usp=drivesdk

[24] backend

https://drive.google.com/drive/folders/1LR7HPBRDqvJYW8BQmBWd0gPIa7E5_ZKQ

[26] qa_release_mac.out.log

https://drive.google.com/file/d/1ESnxvocyqTIkUYE5uVWSVeGF3ibuW3oB/view?usp=drivesdk

[27] auto-next

https://drive.google.com/drive/folders/1ysCExSMHT2aNRths5B3gPqIoyvkcjEnR

[28] artifacts

https://drive.google.com/drive/folders/1TGz4qBayk2HSN5D3ColT_HqyouZuajDs

[29] qa_release_mac.out.log

https://drive.google.com/file/d/1ESnxvocyqTIkUYE5uVWSVeGF3ibuW3oB

[30] INSTALLER_TERMS.md

https://drive.google.com/file/d/19JCrfxRvyuLjNxm7ACByTPNprQYE4mP0/view?usp=drivesdk

[31] legal

https://drive.google.com/drive/folders/1IjgIXO-msgm_IZTvEjAAj79NyZWH1DF_

[32] debug

https://drive.google.com/drive/folders/12HH5cfVdkPb6QoW_TwqI8IunRqflAzwC

[33] target

https://drive.google.com/drive/folders/1JTdageD1QhfbohvYRWjUseBxG5OENyzT

[34] src-tauri

https://drive.google.com/drive/folders/1P99CAuHpPHr0cBnsgMsQ_03jDtp9Cx_N

[35] 新程式與網站專案極簡開案 Guideline.docx

https://drive.google.com/file/d/1nH3tRlLBdcw58tyfeqAkVvtzlrXO4PWT

[43] [44] [48] https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818

[49] https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_Games_v._Apple

https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_Games_v._Apple

[50] [51] https://developer.apple.com/documentation/storekit/offering-completing-and-restoring-in-app-purchases

https://developer.apple.com/documentation/storekit/offering-completing-and-restoring-in-app-purchases

[52] [53] [54] https://developer.android.com/google/play/billing/security

https://developer.android.com/google/play/billing/security

[55] [56] https://developer.android.com/google/play/billing/realtime_developer_notifications

https://developer.android.com/google/play/billing/realtime_developer_notifications

[57] https://developer.android.com/google/play/integrity/overview

https://developer.android.com/google/play/integrity/overview

[58] https://docs.lemonsqueezy.com/help/payments/refunds-chargebacks

https://docs.lemonsqueezy.com/help/payments/refunds-chargebacks

[59] [64] https://developer.android.com/google/play/billing/integrate

https://developer.android.com/google/play/billing/integrate

[62] https://docs.lemonsqueezy.com/help/getting-started/activate-your-store

https://docs.lemonsqueezy.com/help/getting-started/activate-your-store

[63] https://docs.lemonsqueezy.com/help/getting-started/verify-your-identity

https://docs.lemonsqueezy.com/help/getting-started/verify-your-identity